## Slide 1
Docente:
Iván Petrlik Azabache
E-mail: ipetrlika@unmsm.edu.pe
Sesión 03
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 2
Planificación de Proyectos de Software Móvil
Framework Scrum: de la visión al sprint
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 3
Organización de Proyectos Móviles
La planificación de software móvil transforma una idea en objetivos, funcionalidades, recursos, tiempos y responsabilidades. Scrum, como metodología ágil, entrega valor incremental mediante sprints de 2-4 semanas.
En entornos móviles cambiantes, esta planificación considera múltiples dispositivos, resoluciones, sistemas operativos, pruebas y mantenimiento continuo.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 4
Scrum: Entrega Incremental y Adaptabilidad
01
Visión del Producto
Definición de objetivos y formación del equipo
02
Product Backlog
Listado de características deseadas
03
Sprint Planning
Selección de elementos priorizados
04
Revisión y Ajuste
Feedback y adaptación continua
Scrum favorece la adaptabilidad y revisión continua del trabajo, permitiendo ajustar el rumbo según aprendizaje y feedback obtenido.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 5
Planificación de Alto Nivel
Definir Objetivo
Qué se construirá y para quién
Reunión con Usuarios
Funcionalidades esperadas
Formar Equipo
Roles y responsabilidades Scrum
Establece el marco estratégico: visión, objetivos, funcionalidades generales y organización del trabajo.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 6
Product Backlog: Repositorio Vivo
Características del Backlog
Listado ordenado de funcionalidades
Repositorio vivo que evoluciona
Base para priorización
Universo de trabajo posible
Función Estratégica
Puente entre visión del producto y ejecución del sprint. Organiza el valor según relevancia, urgencia y aporte al cliente.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 7
Historias de Usuario
Product Backlog
Características deseadas
Historias de Usuario
Funcionalidades desde perspectiva del usuario
Tareas
Actividades operativas de ejecución
Unidades de Planificación
Historias estimadas en puntos (velocidad del equipo). Tareas descompuestas en 2, 4, 6 u 8 horas.
Orientación al Valor
Expresan necesidades desde uso real, no implementación técnica.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 8
Priorización de Requerimientos
1
Valor del Producto
Características de mayor impacto al cliente final
2
Capacidad del Equipo
Velocidad del sprint (ej: 26 puntos)
3
Dependencias
Orden lógico entre tareas
Proceso continuo de revisión y ajuste según valor, capacidad y dependencias.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 9
Recursos Fundamentales
Tiempo
Planificación de sprints, daily scrum, monitoreo, revisión y retrospectiva
Personal
Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo (desarrolladores, diseñadores UI/UX, testers)
Herramientas
Plataformas de colaboración, IDE, integración y despliegue continuo
Presupuesto
Enfoque flexible basado en valor, adaptado a cambios
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 10
Beneficios de la Planificación Ágil
Ventajas Clave
Generación de valor temprano
Retroalimentación continua
Reducción de riesgos
Adaptación a cambios
Claridad compartida
Impacto en Software Móvil
Gestión efectiva de complejidad en múltiples dispositivos, sistemas operativos y entornos de prueba.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL

## Slide 11
Secuencia de Planificación
1
Organización del Proyecto
Visión, objetivos y equipo Scrum
2
Planificación de Alto Nivel
Visión estratégica y funcionalidades generales
3
Product Backlog
Listado ordenado de características
4
Historias de Usuario
Funcionalidades desde perspectiva del usuario
5
Priorización
Selección según valor, capacidad y dependencias
La planificación ágil es una actividad continua que se renueva en cada sprint, permitiendo adaptabilidad y mejora constante.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL